**Разъяснение № 3** **от 24.06.2019**

**к Документации о закупке по аукциону в электронной форме на право заключения договора на поставку бульдозеров в рамках строительства ТЭЦ в   
г. Советская Гавань для нужд АО «Усть-СреднеканГЭСстрой»  
(Лот № 15-ММ-2019-УСГС-СГТЭЦ)**

Тема разъяснений:

Разъяснения Документации о закупке.

Дата поступления запроса о разъяснениях:

20.06.2019.

Сведения о предмете запроса:

Уточняющие вопросы Участников.

Вопрос № 1:

Уважаемый Рашид Хамитович! В целях выполнения обязательств по поставке продукции ПК "Промтрактор" (в случае победы) просим Вас изменить Технические требования на поставку бульдозеров в рамках строительства ТЭЦ в г. Советская Гавань, для нужд АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» (Лот № 15-ММ-2019-УСГС-СГТЭЦ) по п.6.2. Было: Окончание поставки Продукции – в течение 60 календарных дней с даты заключения Договора. Стало: Окончание поставки Продукции – в течение 120 календарных дней с даты заключения Договора с правом досрочной поставки.

Ответ № 1:

В соответствии с Уведомлением о внесении изменений в Извещение о проведении аукциона и Документацию о закупке № 1 от 20.06.2019, размещенных на сайте ЭТП АО «Единая электронная торговая площадка» <https://rushydro.roseltorg.ru/> и на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://zakupki.gov.ru/>, в Технические требования (Приложение № 1 к Документации о закупке) внесено следующее изменение:

*6.2. Окончание поставки Продукции – в течение 120 календарных дней с даты заключения Договора*;

в проект Договора (Приложение № 2 к Документации о закупке) внесено следующее изменение:

*1.4.1. Окончание – в течение 120 (ста двадцати) календарных дней с даты заключения Договора.*

Секретарь закупочной комиссии Тулаганова Ю.О.